## Slide 1: ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «Комплексная система организации управления КС ЖКХ-РЕГИОН»
г.Орел 2018 г.

## Slide 2
Под внедрением понимается полный комплекс работ по подключению, настройке и адаптации программного продукта к требованиям заказчика вплоть до его сдачи в промышленную эксплуатацию. При этом следует иметь в виду, что при разработке КС ЖКХ-РЕГИОН принималось, что их настройка вполне по силам продвинутым пользователям без привлечения специалистов разработчика.
Внедрение КС ЖКХ-РЕГИОН осуществляется на договорной основе и в зависимости от масштаба предполагаемых работ, текущего состояния баз данных и каналов связи, готовности аппаратных средств и персонала заказчика может занимать от двух недель до двух месяцев. Процесс внедрения включает в себя несколько обязательных этапов.
КС ЖКХ-РЕГИОН

## Slide 3
Внедрение – обязательные этапы
Предпроектное обследование
Разработка технического задания на внедрение
Заключение договора
Составление графика выполнения работ
Предварительная настройка программного обеспечения
Конвертация баз данных
Подключение к программным модулям КС
Сопровождение
Не более 60 дней
КС ЖКХ-РЕГИОН

## Slide 4
КС ЖКХ-РЕГИОН
Детализация этапов выполнения работ
N п/п | Этап запуска проекта | Исполнитель
1 | Договор на оказание услуг | Заказчик/ПГУК
2 | Получение базы данных потребителей услуг | Заказчик
3 | Утверждение вида платежного документа | Заказчик/ПГУК
4 | Заключение договоров с платежными агентами на прием платежей | Заказчик/ПГУК
5 | Проверка достоверности полученной базы данных | ПГУК
6 | Предоставление, заведение тарифов на коммунальные услуги по МКД | Заказчик/ПГУК
7 | Предоставление, заведение перечня и сроков выполнения работ | Заказчик/ПГУК
8 | Предоставление перечня рабочих мест и исполнителей для подключения к модулям КС ЖКХ-РЕГИОН | Заказчик
9 | Установка программных модулей КС ЖКХ-РЕГИОН на рабочих местах Заказчика | ПГУК
10 | Обучение сотрудников Заказчика работе в модулях КС ЖКХ-РЕГИОН | ПГУК
11 | Старт работы персонала в модулях КС ЖКХ-РЕГИОН | Заказчик/ПГУК
12 | Предоставление информации для формирования реестра льготников | Заказчик
13 | Формирование платежного документа | ПГУК
14 | Подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору | Заказчик/ПГУК
ПГУК | - Первая городская управляющая компания | 

## Slide 5
КС ЖКХ-РЕГИОН
Предпроектное обследование, выполняемое специалистами ООО «Первая городская управляющая компания» заключается в изучении текущего состояния объектов автоматизации, существующей схемы и технологии обмена информацией, структуры используемых баз данных, а также в оценке объема предполагаемых работ по внедрению программного продукта. Целью предпроектного обследования является выдача заказчику рекомендаций по разработке технического задания на внедрение.
В техническом задании должны быть максимально подробно и четко прописаны требования заказчика к новому программному продукту, в том числе конфигурация КС ЖКХ-РЕГИОН с учетом существующей организации работы подразделений заказчика по управлению объектами ЖКХ. Алгоритмы расчетов, формы выходных документов, порядок и формат обмена данными со смежными структурами (службы социальной защиты населения, паспортные службы, банки, отделения связи, поставщики услуг и пр.), порядок распределения ("расщепления") платежей и другие существенные моменты.
От качества составления технического задания в значительной мере зависят точность планирования и общий уровень организации работ по внедрению. Для упрощения работы компания ООО «Первая городская управляющая компания» оказывает заказчику методическую помощь при его составлении.
I. Предпроектное обследование и
разработка технического задания на внедрение

## Slide 6
КС ЖКХ-РЕГИОН
II. Заключение договора и
составление графика выполнения работ
По результатам совместного анализа технического задания заключается договор организации работы заказчика в программном продукте КС ЖКХ-РЕГИОН и составляется график выполнения соответствующих работ с перечнем отдельных ее этапов и указанием дат их начала и окончания. График работ по внедрению является неотъемлемой частью договора.
Стоимость работ зависит от количества объектов управления, их состава, состояния и баз данных, других параметров. Рассчитывается индивидуально для каждого проекта в соответствии с его техническим заданием. В конечном итоге стоимость определяется исключительно реальными трудозатратами специалистов ООО «Первая городская управляющая компания», при этом командировочные расходы подсчитываются по стандартной общероссийской методике.

## Slide 7
КС ЖКХ-РЕГИОН
III. Предварительная настройка программного продукта
и конвертация баз данных
Работы по этому этапу включают в себя разработку программы-конвертора и конвертацию (перенос) имеющихся баз данных в требуемый формат, предварительную настройку и адаптацию программных модулей КС ЖКХ-РЕГИОН к требованиям заказчика (в том числе подготовку необходимых форм отчетности, настройку системы начислений и модулей импорта-экспорта данных), формирование рабочих сегментов заказчика в КС ЖКХ-РЕГИОН.
Перечисленные работы специалисты ООО «Первая городская управляющая компания» выполняют самостоятельно на своей базе. В отдельных случаях по желанию заказчика (закрепленному в договоре) конвертацию текущих баз данных он может взять на себя. При наполнении информационного сервиса «Абонентское обслуживание», существует возможность формирования архива данных за предшествующий период деятельности заказчика, включая историю начислений квартплаты и коммунальных услуг и совершения платежей, историю движений по лицевым счетам и личным карточкам жителей и т.д.

## Slide 8
КС ЖКХ-РЕГИОН
IV. Подключение к программным модулям
На этом этапе осуществляется доступ к программным модулям КС ЖКХ-РЕГИОН на рабочих местах и оборудовании заказчика, подключение и настройка каналов связи с удаленными терминалами КС, полная проверка регулировок системы и ее тестовые прогоны во всех рабочих режимах. Параллельно производится обучение персонала заказчика, как сотрудников, так и программистов, которые в дальнейшем смогут поддерживать работу выделенного сегмента Системы.
По окончании этих работ созданный сегмент КС ЖКХ-РЕГИОН заказчика передается в опытную эксплуатацию, в ходе которой специалисты ООО «Первая городская управляющая компания» курируют, сопровождают рабочий процесс заказчика. По завершении опытной эксплуатации работы считаются выполненными, подписываются акты сдачи-приемки, и сформированный сегмент КС ЖКХ-РЕГИОН передается заказчику в пользование.

## Slide 9
КС ЖКХ-РЕГИОН
V. Сопровождение
Сопровождение сегмента заказчика КС ЖКХ-РЕГИОН осуществляется в рамках заключенного договора.
Сопровождение предусматривает не только обеспечение надежной работы заказчика в КС ЖКХ-РЕГИОН, а также информирование его об обновлениях, связанных с усовершенствованием КС ЖКХ-РЕГИОН или с изменениями в нормативно-правовой базе, расширение функционала Системы по предложению заказчика, а также консультации специалистов заказчика по работе программных сервисов КС ЖКХ- РЕГИОН.

## Slide 10
302028, г.Орел, ул.Ленина, д.15А тел. : 8 (4862) 510-500, 556-708,
+7 960 645 77 70
e-mail: info@pguk.ru
http://www.kom-orel.ru
КС ЖКХ-РЕГИОН